บัญชีโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม/งบประมาณ

- แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ.  2559

องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

*******************************************

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  - แนวทางการพัฒนาด้านก่อสร้างและปรับปรุงถนน/รางระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำ

  - แนวทางการปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ้า

1.3 แนวทางการขุดลอกคลอง/สระน้ำสาธารณะ

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านศรีบูรพา | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านศรีบูรพา ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30-0.50 เมตร ยาว 120 เมตร พร้อมท่อบ่อพักขนาด 0.50×0.50×0.50 เมตร (จุดเริ่มต้นโครงการบ้านนายบุญจันทร์ แดงสี ถึงที่นานายเสงี่ยม ชัยปลัด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 56 ข้อที่ 2 (ส่วนโยธา) | 71,500 | ม. 2 บ้านศรีบูรพา | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านสารภี | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านสารภี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายแดน ครุฑรัมย์ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 27 ข้อที่ 9 (ส่วยโยธา) | 15,000 | ม. 6 บ้านสารภี | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม |  |  | งบประมาณ (บาท) |  | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 6 บ้านสารภี | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 6 บ้านสารภี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 620.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.65 เมตร พร้อมวางท่อขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 620.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.65 เมตร พร้อมวางท่อขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 2 จุดๆละ 6 ท่อน รวม 12 ท่อน จุดเริ่มต้นโครงการจากที่นานายประดิษฐ์ ครุฑรัมย์ ถึงที่นาของนายบุญเยี่ยม ครุฑรัมย์ จุดสิ้นสุดโครงการ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 47 ข้อที่ 4 (ส่วนโยธา) |  |  | 95,000 |  | ม.6 บ้านสารภี | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม |  | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |  | พื้นที่ดำเนินการ |  | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านสารภี |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านสารภี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 400.00 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการบ้านนายติล ตาประโคน ถึงบ้านนายสุพรรณ เข็มจันทร์ จุดสิ้นสุดโครงการ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 26 (ส่วนโยธา) | 200,000 |  | ม.6 บ้านสารภี |  | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕. | โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่าง | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการในการขุดสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่าง ขนาดกว้าง 80.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1.00เมตร ตามแบบ อบต. สี่เหลี่ยมกำหนด (ดินที่ขุดให้นำมาถมที่คันคูสระหากมีดินที่เหลือให้ผู้รับจ้างนำไปทิ้งโดยไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างและไม่เป็นที่เดือดร้อนของประชาชน บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 72 ข้อที่ 6 (ส่วนโยธา) | 410,000 | ม. 7 บ้านทุ่งสว่าง | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านโคกเพชร | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านโคกเพชร ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 110.00 ตัน จุดเริ่มต้นโครงการที่นานายสมบัติ เสายงค์ ถึงที่นานายสวน ปลีนารัมย์ จุดสิ้นสุดโครงการ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 47 ข้อที่ 6 (ส่วนโยธา) | 65,000 | ม.8 บ้านโคกเพชร | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโคกเพชร | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่8 บ้านโคกเพชร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 77.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 308.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการบ้านนางสมจิตร แอบรัมย์ ถึง บ้านนางไสว สุทันรัมย์ จุดสิ้นสุดโครงการ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 28 ข้อที่ 13 (ส่วนโยธา) | 145,000 | ม. 8 บ้านโคกเพชร | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโคกเพชร | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโคกเพชร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 220.00 ตารางเมตร และวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 5 ท่อน 1 จุด จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านนายพินิจ เรืองรัมย์ ถึง สวนนายสมจิตร เรืองรัมย์ จุดสิ้นสุดโครงการ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 32 ข้อที่ 27 (ส่วนโยธา) | 103,000 | ม. 8 บ้านโคกเพชร | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9. | โครงการถนนดิน ลงหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านไสยา | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านไสยา ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 230 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 120.75 ตัน จุดเริ่มต้นโครงการที่นานายสมบูรณ์ ไชยศรีรัมย์ ถึงที่นานางเฉือน แม้นประโคน จุดสิ้นสุดโครงการ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 51 ข้อที่ 18 (ส่วนโยธา) | 50,000 | ม. 1 บ้านไสยา | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านศรีบูรพา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ จากจุดสิ้นสุดโครงการไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ จากจุดสิ้นสุดของคอนกรีต ถึงถนนลาดยางหน้าบ้านนางแต้ว ครบุรี บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 56 ข้อที่ 2 (ส่วนโยธา) | 36,000 | ม. 2 บ้านศรีบูรพา | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านศรีบูรพา | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านศรีบูรพา ขนาดรางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.07-0.15 เมตร ยาว 40 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการจากสี่แยกมุมที่ดินนายจู ศรีชัยรัมย์ ถึงบ้านนายทองพูน มะรุรด บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 56 ข้อที่ 2 (ส่วนโยธา) | 18,000 | ม. 2 บ้านศรีบูรพา | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12. | โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ (สระตาปวน) หมู่ที่ 3 บ้านโคกเพชรพัฒนา | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ขุดลอกสระ(สระตาปวน) หมู่ที่ 3 บ้านโคกเพชรพัฒนา ขนาดกว้าง 50.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด (ดินที่ขุดให้นำมาถมที่คันคูสระ หากมีดินที่เหลือให้ผู้รับจ้างน้ำไปทิ้ง โดยไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายของผู้จ้างและไม่เป็นที่เดือดร้อนของประชาชน บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 71 ข้อที่ 2 (ส่วนโยธา) | 180,000 | ม. 3 บ้านโคกเพชรพัฒนา | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโคกเพชรพัฒนา | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ จากบ้านนางอยู่ ประจันบาล ถึงบ้านนายคาน ดียิ่ง จุดสิ้นสุดโครงการ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 24 ข้อที่ 2 (ส่วนโยธา) | 130,000 | ม. 3 บ้านโคกเพชรพัฒนา | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 14. | โครงการขุดลอกน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 4 บ้านสี่เหลี่ยม | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ขุดลอกคลองน้ำสาธารณะประโยชน์ ขนาดกว้าง 16.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร พร้อมวางท่อขนาด จำนวน 16 ท่อน ตามแบบ อบต. กำหนด (ดินที่ขุดให้นำมาถมที่คันคูของสระ หากมีดินที่เหลือให้ผู้รับจ้างนำไปทิ้ง โดยไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายของผู้จ่ายและไม่เป็นที่เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่) สถานที่ดำเนินการ คลองสาธารณะประโยชน์ คลอง 1 หมู่ที่ 4 บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 70 ข้อที่ 3 (ส่วนโยธา) | 161,000 | ม. 4 บ้านสี่เหลี่ยม | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสี่เหลี่ยม | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสี่เหลี่ยม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 304.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนายสมปุ่น ไชยศรีรัมย์ ถึงลานตากข้าวบ้านสี่เหลี่ยมหมู่ที่ 4 จุดสิ้นสุดโครงการ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 25 ข้อที่ 4 (ส่วนโยธา) | 149,000 | ม. 4 บ้านสี่เหลี่ยม | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 16. | โครงการถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านสี่เหลี่ยม | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านสี่เหลี่ยม ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาวรวม (จุดที่ 1+2) 360.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 189.00 ตัน - จุดที่ 1 เริ่มต้นโครงการ บริเวณขอบสระน้ำสี่เหลี่ยม ถึงที่นานายรอด ไชยศรีรัมย์ จุดสิ้นสุดโครงการ - จุดที่ 2 เริ่มต้นโครงการ ที่นานางเสือย กาประโคน ถึงบริเวณนานายบุรินทร์ สุขประโคน จุดสิ้นสุดโครงการ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 46 ข้อที่ 3 (ส่วนโยธา) | 80,300 | ม. 5 บ้านสี่เหลี่ยม | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 17. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านสี่เหลี่ยม | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาวรวม(จุดที่ 1+2) 255.00 เมตร ลึก 0.70-0.15 เมตร - จุดที่ 1 เริ่มต้นโครงการบ้านนางสาวเสือย กาประประโคน ถึง บ้านนางสาวกัญญารัตน์ อาทวัง จุดสิ้นสุดโครงการ -จุดที่ 2 เริ่มต้นโครงการบ้านนายสุพรรณ เย็งประโคน ถึงบริเวณที่นายจันทร์ พนารินทร์ จุดสิ้นสุดโครงการ บรรจุในแผนพัฒนา สามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 46 ข้อที่ 3 (ส่วนโยธา) | 93,700 | ม. 5 บ้านสี่เหลี่ยม | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 18. | อุดหนุนการขยาย เขตไฟฟ้า | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาประโคนชัย ในการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1-8 ให้มีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ( รายละเอียดตามแบบแปลนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาประโคนชัย กำหนด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 73 ข้อที่ 1 (ส่วนโยธา) | 485,000 | ม. 1-8 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม/งบประมาณ

- แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ.  2559

องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม   อำเภอประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย์

2.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน

แนวทางการส่งเสริมการและสนับสนุนการประกอบอาชีพเพื่อการมีงานทำและเพิ่มรายได้ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเกษตรทฤษฎีใหม่

และส่งเสริมการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนิน การ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษในครัวเรือน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต่อโครงการ ฯลฯ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้าที่ 82 ข้อที่ 5 (ส่วนส่งเสริมการเกษตร) | 30,000 | อบต. สี่เหลี่ยม | ส่วนส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนิน การ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกษตรพอเพียงตามรอยในหลวงฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกษตรพอเพียงตามรอยในหลวงฯ โดยจัดการฝึกอบรม ให้ความรู้และศึกษาดูงานเกษตรพอเพียง ตามรอบในหลวง เช่น ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 82 ข้อที่ 6 (ส่วนส่งเสริมการเกษตร) | 60,000 | อบต. สี่เหลี่ยม | ส่วนส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม/งบประมาณ

- แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ.  2559

องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม   อำเภอประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย์

3.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาด้านครอบครัวเด็กและเยาวชน ผู้ยากไร้  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ   แนวทางการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ การพัฒนาศักยภาพของสตรี

แนวทางการพัฒนาด้านแผนการส่งเสริมด้านสวัสดิการหมู่บ้าน  แนวทางการส่งเสริมด้านการศึกษา แนวทางการส่งเสริมสุขภาพอนามัย  แนวทางการพัฒนาด้าน

คุณธรรมจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น และแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนิน การ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าจัดสถานที่ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจำเป็นต่อโครงการฯลฯ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 90 ข้อที่ 4 (ส่วนการศึกษาฯ) | 50,000 | อบต. สี่เหลี่ยม | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่124 ข้อที่ 4 (ส่วนการศึกษาฯ) | 11,000 | อบต. สี่เหลี่ยม | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง เสาธงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเสาธง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 6 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบมาตรฐาน อบต. สี่เหลี่ยมกำหนด บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 94 ข้อที่ 15 (ส่วนการศึกษาฯ) | 30,000 | อบต. สี่เหลี่ยม | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสี่เหลี่ยม | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวนหย่อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น การปลูกต้นไม้ ประดับต้นไม้ ฯลฯ ตามแบบมาตรฐาน อบต. กำหนด บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 94 ข้อที่ 16 (ส่วนการศึกษาฯ) | 40,000 | อบต. สี่เหลี่ยม | ส่วน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของอบต. | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 2.5 เมตร ตามแบบมาตรฐาน อบต.สี่เหลี่ยมกำหนด บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 94 ข้อที่ 16 (ส่วนการศึกษาฯ) | 10,000 | อบต. สี่เหลี่ยม | ส่วน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันเด็กเล็ก | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 97 ข้อที่ 1 (ส่วนการศึกษาฯ) | 761,600 | อบต. สี่เหลี่ยม | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ปกครอง | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ปกครอง เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่มฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. สี่เหลี่ยม บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 91 ข้อที่ 5 (ส่วนการศึกษาฯ) | 25,000 | อบต. สี่เหลี่ยม | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8. | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน หุ่นแบบจำลองบรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 91 ข้อที่ 9 (ส่วนการศึกษาฯ) | 20,000 | อบต. สี่เหลี่ยม | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสี่เหลี่ยม | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสี่เหลี่ยม | 266,560 | อบต. สี่เหลี่ยม | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ฯ (ส่วนการศึกษาฯ) | 988,260 | อบต. สี่เหลี่ยม | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11. | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในระดับอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 3 แห่ง บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 90 ข้อที่ 1 (ส่วนการศึกษาฯ) | 2,172,000 | อบต. สี่เหลี่ยม | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬา "ประโคนชัยเกมส์ ครั้งที่ 13” เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 98 ข้อที่ 4 (ส่วนการศึกษาฯ) | 50,000 | อบต. สี่เหลี่ยม | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13. | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำตำบลสี่เหลี่ยมเพื่อต่อต้านยาเสพติด " สี่เหลี่ยมเกมส์ ” | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารางวัล ค่าสมนาคุณคณะกรรมการตัดสินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 98 ข้อที่ 3 (ส่วนการศึกษาฯ) | 80,000 | อบต. สี่เหลี่ยม | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนสัมพันธ์เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2559 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาตามโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์กีฬาและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ ฯลฯ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 99 ข้อที่ 10 (ส่วนการศึกษาฯ) | 60,000 | อบต. สี่เหลี่ยม | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15. | อุดหนุนกิจกรรมแข่งขันกีฬาอำเภอ “ประโคนชัยเกมส์ ครั้งที่ 13” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อำเภอประโคนชัยในการจัดการแข่งขันกีฬาอำเภอ “ประโคนชัยเกมส์” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 100 ข้อที่ 12 (ส่วนการศึกษาฯ) | 30,000 | อบต. สี่เหลี่ยม | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | อุดหนุนอำเภอประโคนชัย ในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจังหวัดบุรีรัมย์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมารี ครั้งที่ 25 ประจำปี 2559 | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อำเภอประโคนชัยในการจัดการส่งทีมนักฟุตบอลประเพณี จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2559 ตามหนังสืออำเภอประโนชัย ด่วนที่สุด ที่ บร 0318/ว 1634 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 100 ข้อที่ 13 (ส่วนการศึกษาฯ) | 15,000 | อบต. | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 17. | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมงาน “เทศกาลข้าวหอมมะลิ ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย” | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดขบวนรถแห่ ค่าแต่งกายเพื่อส่งธิดาเข้าประกวด ค่าจัดร้าน ฯลฯ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 102 ข้อที่ 9 (ส่วนการศึกษาฯ) | 80,000 | อบต. | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 18. | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำริ้วขบวน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 101 ที่ 5 (ส่วนการศึกษาฯ) | 50,000 | เขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม | ส่วน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา เช่น ค่าจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานการจัดทำริ้วขบวน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 102 ข้อที่ 7 (ส่วนการศึกษาฯ) | 50,000 | เขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม | ส่วน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 20. | อุดหนุนอำเภอประโคนชัยโครงการ “ เทศกาลข้าวหอมมะลิ ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย” ประจำปี 2559 | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอำเภอประโคนชัย ด่วนที่สุดที่ บร 0318/ว 1634 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 102 ข้อที่ 9 | 30,000 | อำเภอ ประโคนชัย | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | อุดหนุนอำเภอประโคนชัยโครงการงานรัฐพิธี วันสำคัญทางศาสนา หรือประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอำเภอประโคนชัยในการจัดงานรัฐพิธี วันสำคัญทางศาสนาหรือประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 102 ข้อที่ 10 | 10,000 | อำเภอ ประโคนชัย | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 22. | อุดหนุนจังหวัดบุรีรัมย์ในการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2559 | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับจังหวัดบุรีรัมย์ในการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2559 ตามหนังสืออำเภอประโคนชัย ด่วนที่สุดที่ บร 0318/ว 1634 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 101ข้อที่ 2 (ส่วนการศึกษาฯ) | 10,000 | อำเภอ ประโคนชัย | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | อุดหนุนกิจกรรมการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่าง | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งสว่าง ตามหนังสือที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 102 ข้อที่ 8 (ส่วนการศึกษาฯ) | 30,000 | อำเภอ ประโคนชัย | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 25. | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | -เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคป้องกันโรคไข้เลือดออก บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 96 ข้อที่ 5 (ส่วนสาธารณสุขฯ) | 25,000 | เขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม | ส่วน สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | ก.ค.พ | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 26. | โครงการส่งเสริมและพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคตำบลสี่เหลี่ยม | -เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคตำบลสี่เหลี่ยม บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 97 ข้อที่ 13 (ส่วนสาธารสุขฯ) | 25,000 | อำเภอ ประโคนชัย | ส่วนสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | อุดหนุนกิจการสาธารณกุศลให้แก่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสาธารณะกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 85 ข้อที่ 9 (ส่วนสวัสดิการฯ) | 10,000 | เขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม | ส่วนสวัสดิการสังคมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 28. | ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกำเนิด สำลี ถุงมือ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 95 ข้อที่ 4 (ส่วนสาธารณสุขฯ) | 30,000 | เขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม | ส่วนสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะด้านการบริหารงานสร้างเสริมคุณภาพให้แก่บุคลากร / อสม. /ทีมงานด้านสาธารณสุขและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะด้านการบริหารงานสร้างเสริมคุณภาพให้แก่บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 97 ข้อที่ 15 (ส่วนสาธารณสุขฯ) | 200,000 | เขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม | ส่วนสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 30. | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 97 ข้อที่ 8 (ส่วนสาธารณสุขฯ) | 50,000 | เขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม | ส่วนสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงลาย | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงลาย ในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก บรรจุไว้ในแผนพัฒนา สามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 96 ข้อที่ 9 (ส่วนสาธารณสุขฯ) | 50,000 | เขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม | ส่วนสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 32. | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกำจัดยุงลาย | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในการกำจัดยุงลาย ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 96 ข้อที่ 9 (ส่วนสาธารณสุขฯ) | 50,000 | เขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม | ส่วน สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) | -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่ 8 หมู่บ้านๆละ 7,500 บาท บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 95 ข้อที่ 1 (ส่วนสวัสดิการสังคมฯ) | 60,000 | เขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม | ส่วน สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 34. | โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม/สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมกลุ่มอาชีพในเขตตำบลสี่เหลี่ยม บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 79 ข้อที่ 3 (ส่วนสวัสดิการสังคมฯ) | 40,000 | เขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม | ส่วน สวัสดิการสังคมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | โครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ“วันกตัญญูมุทิตา ผู้สูงอายุ” | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ “วันกตัญญูมุทิตา ผู้สูงอายุ” บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 86 ข้อที่ 13 (ส่วนสวัสดิการสังคมฯ) | 90,000 | เขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม | ส่วน สวัสดิการสังคมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 36. | โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ เช่น ช่วยเหลือทุนประกอบอาชีพสิ่งของเครื่องในใช้ต่างๆเท่าที่จำเป็น บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 103 ข้อที่ 4 (ส่วนสวัสดิการสังคมฯ) | 10,000 | เขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม | ส่วน สวัสดิการสังคมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการจัดซื้อศาลาที่พักสำหรับผู้มาติดต่อราชการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็ก ผู้พิการและผู้สูงอายุ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการจัดซื้อศาลาที่พักสำหรับผู้มาติดต่อราชการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็ก ผู้พิการและผู้สูงอายุ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 103 ข้อที่ 3 (ส่วนสวัสดิการสังคมฯ) | 54,000 | อบต.สี่เหลี่ยม | ส่วน สวัสดิการสังคมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 38. | โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพกลุ่มสตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพกลุ่มสตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 103 ข้อที่ 4 (ส่วนสวัสดิการสังคมฯ) | 100,000 | เขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม | ส่วน สวัสดิการสังคมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนของตำบลสี่เหลี่ยมเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงของคนในชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 88 ข้อที่ 1 (ส่วนสวัสดิการสังคมฯ) | 15,000 | เขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม | ส่วน สวัสดิการสังคมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 40. | โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง (ตลาดนัดชุมชน)ตำบลสี่เหลี่ยม | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสารและค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินโครงการ ฯลฯ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 88 ข้อที่ 1 (ส่วนสวัสดิการฯ) | 30,000 | เขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม | ส่วน สวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของสตรี การลดความรุนแรง เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 87 ข้อที่ 2 (ส่วนสวัสดิการสังคมฯ) | 20,000 | เขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม | ส่วน สวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม/งบประมาณ

- แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ.  2559

องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม   อำเภอประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย์

4.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมและกำจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพ

แนวทางการบริหารจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม

| ลำดับ ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนิน การ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการส่งเสริมรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอย | -เพื่อจัดกิจกรรมให้ประชาชนสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงปัญหาเรื่องผลกระทบจากขยะต่อสิ่งแวดล้อม บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 107 ข้อที่ 1 (ส่วนสาธารณสุขฯ) | 20,000 | เขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แนวทางการส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนิน การ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 110 ข้อที่ 2 (สำนักปลัดฯ) | 60,000 | เขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | โครงการป้องกันอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ให้กับผู้ใช้ถนนทั้งสายหลักและสายรอง เช่น ค่าอาหารว่างค่าเครื่องดื่มต่างๆ ที่จำเป็น บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 111 ข้อที่ 6 (สำนักปลัดฯ) | 20,000 | เขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม | สำนักงาน ปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอประโคนชัยตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และการสวนสนามรับธงประจำศูนย์ตำบล ประจำปี2559 | -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอประโคนชัย ในการดำเนินงานตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 112 ข้อที่ 7 (สำนักปลัดฯ) | 10,000 | อำเภอ ประโคนชัย | สำนักงาน ปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอประโคนชัยตามโครงการฝึกซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยของศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่าย พลเรือน ประจำปี 2559 | -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอ ป ระโคนชัย ในการดำเนินงานตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 112 ข้อที่ 8 (สำนักงานปลัดฯ) | 5,000 | เขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม/งบประมาณ

- แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ.  2559

องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม   อำเภอประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย์

5.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

แนวทางการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

| ลำดับ ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนิน การ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ค่าใช้จ่ายโครงการ เข้าค่ายฝึกอบรมเด็กและเยาวชนด้านจริยธรรมและต่อต้าน ยาเสพติด | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุในการจัดทำโครงการ ฯลฯ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 92 ข้อที่ 11 (ส่วนการศึกษาฯ) | 60,000 | เขตพื้นที่ อบต. สี่เหลี่ยม | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอประโคนชัยตามโครงการป้องกันปราบปราม บำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด | -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอประโคนชัย ในการดำเนินการตามโครงการป้องกันปราบปรามยาเสพติด บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 113 ข้อที่ 1 (ส่วนการศึกษาฯ) | 10,000 | เขตพื้นที่ อบต. สี่เหลี่ยม | ส่วน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม/งบประมาณ

- แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ.  2559

องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม   อำเภอประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย์

6.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารและส่งเสริมการท่องเที่ยว

แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนสถานที่ปฎิบัติงาน  แนวทางส่งเสริมการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาระบบการบริหารงาน   แนวทางการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การ

บริหารส่วนตำบลและพัฒนาระบบการบริหารงาน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง รวมถึงค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน อปพร. ตามที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน อปพร. ตามที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 124 ข้อที่ 4 (สำนักงานปลัดฯ) | 30,000 | - | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก รวมถึงค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต่างๆ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 (ส่วนสาธารณสุขฯ) | 50,000 | - | ส่วน สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก รวมถึงค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต่างๆ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 112 ข้อที่ 2 (ส่วนสวัสดิการฯ) | 30,000 | - | ส่วน สวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก รวมถึงค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต่างๆ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 (ส่วนโยธา) | 30,000 | - | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 124 ข้อที่ 6 (สำนักปลัดฯ) | 50,000 | อบต.สี่เหลี่ยม | สำนัก งานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่คณะผู้บริหาร และสมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตัวแทนกลุ่มอาชีพ ผู้นำหมู่บ้าน ฯลฯ | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ฯลฯ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่117 ข้อที่ 1 (สำนักปลัดฯ) | 210,000 | - | สำนัก งานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 12 สิงหามหาราชินี วันปิยมหาราช เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 106 ข้อที่ 3 | 10,000 | เขตพื้นที่อำเภอ ประโคนชัย | สำนักงาน ปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก รวมถึงค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน ต่างๆ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 (ส่วนโยธา) | 30,000 | - | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ฯ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 124 ข้อที่ 4 (ส่วนการศึกษาฯ) | 50,000 | - | ส่วน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10. | อุดหนุนการดำเนินงานศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอำเภอประโคนชัย | -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทรในการบริหารศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างฯ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 118 ข้อที่ 6 (สำนักงานปลัดฯ) | 12,000 | อบต. บ้านไทร | สำนัก งานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน และพัฒนาของ อบต. | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่ากระดาษ เครื่องเขียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 104 ข้อที่ 6 (สำนักงานปลัดฯ) | 20,000 | เขตพื้นที่ อบต. สี่เหลี่ยม | สำนัก งานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13. | โครงการ อบต. เคลื่อนที่ | -เพื่อจ่ายในการให้บริการประชาชนตามโครงการอบต. เคลื่อนที่ เช่น ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและค่าอาหารว่าง และค่าอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ ฯลฯ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 123 ข้อที่ 1 (สำนักงานปลัดฯ) | 20,000 | เขตพื้นที่อบต. สี่เหลี่ยม | สำนัก งานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ ดำเนิน การ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 14. | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน ที่ชำรุดเสีย | -เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมเเซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ รถยนต์ฯลฯ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 119 ข้อที่ 2 (สำนักงานปลัดฯ) | 70,000 | อบต.สี่เหลี่ยม | สำนัก งานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเปิดกระจก สูงขนาด 5 ฟุต จำนวน 3 หลังๆ ละ 5,600 บาท (ราคาตามท้องตลาด) บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 122ข้อที่ 16 (สำนักงานปลัดฯ) | 16,800 | อบต.สี่เหลี่ยม | สำนัก งานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ ดำเนิน การ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 16. | ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซม เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 119 ข้อที่ 2 (สำนักงานปลัดฯ) | 20,000 | อบต.สี่เหลี่ยม | สำนัก งานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเปิดกระจก สูงขนาด 5 ฟุต จำนวน 3 หลังๆ ละ 5,600 บาท (ราคาตามท้องตลาด) บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 122 ข้อที่ 16 (ส่วนการคลัง) | 11,200 | อบต.สี่เหลี่ยม | ส่วน การคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ ดำเนิน การ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 18. | จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน – น้ำเย็น | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนและน้ำเย็น ขนาด 2 ก๊อก โดยเป็นน้ำร้อน 1 หัวและน้ำเย็น 1 หัว จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 กำหนด) บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 121 ข้อที่ 10 (ส่วนการคลัง) | 26,000 | อบต.สี่เหลี่ยม | ส่วน การคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | จัดซื้อคอมพิวเตอร์ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่องๆละ 30,000 บาท โดยกำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2558 กำหนด บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 (ส่วนการคลัง) | 30,000 | อบต. สี่เหลี่ยม | ส่วน การคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ ดำเนิน การ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 20. | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์โดยกำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2558 กำหนด บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 (ส่วนการคลัง) | 23,000 | อบต.สี่เหลี่ยม | ส่วน การคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน แบบเหล็ก จำนวน 2 หลังๆละ 4,800 บาท (ราคาตามท้องตลาด) บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 122 ข้อที่ 16 (ส่วนการคลัง) | 9,600 | อบต.สี่เหลี่ยม | ส่วน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ ดำเนิน การ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 22. | จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล | - เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 กล้อง กำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2558 กำหนด บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 94 ข้อที่ 22 (ส่วนการศึกษาฯ) | 10,000 | อบต. สี่เหลี่ยม | ส่วน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) จำนวน 1 เครื่องๆละ 9,000 บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558กำหนด) บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 94 ข้อที่ 22 (ส่วนการศึกษาฯ) | 9,000 | อบต.สี่เหลี่ยม | ส่วน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ ดำเนิน การ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 24. | จัดซื้อคอมพิวเตอร์ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่องๆละ 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดและมีคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2558 กำหนด บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 122 ข้อที่ 14(ส่วนการศึกษาฯ) | 16,000 | อบต. สี่เหลี่ยม | ส่วน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 8,600 บาท จำนวน 2 เครื่องๆๆละ 4,300 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2558 กำหนด บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 122 ข้อที่ 14 (ส่วนการศึกษาฯ) | 98,600 | อบต. สี่เหลี่ยม | ส่วน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ ดำเนิน การ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 26. | จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเปิดกระจก สูงขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 หลังๆ ละ 5,600 บาท (ราคาตามท้องตลาด) บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 122 ข้อที่ 16 (ส่วนสาธารณสุขฯ) | 16,000 | อบต. สี่เหลี่ยม | ส่วน สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซม เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 119 ข้อที่ 2 (ส่วนการศึกษาฯ) | 10,000 | อบต. สี่เหลี่ยม | ส่วน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ ดำเนิน การ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 28. | ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซม เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 119 ข้อที่ 2 (ส่วนสาธารณสุขฯ) | 60,000 | อบต. สี่เหลี่ยม | ส่วน สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน ที่ชำรุดเสียหาย | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน ที่ชำรุดเสียหายจำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ รถยนต์ ฯลฯ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 119 ข้อที่ 2 (ส่วนการคลัง) | 40,000 | อบต. สี่เหลี่ยม | ส่วน การคลังฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ ดำเนิน การ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 30. | จัดซื้อรถจักรยานยนต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยายนต์ จำนวน 38,000 บาท ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1คัน (ราคาตามมาตรฐานคุรุภัณฑ์ปี 2558 กำหนด) บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2559 หน้าที่ 119 ข้อที่ 1 (ส่วนโยธา) | 38,000 | อบต. สี่เหลี่ยม | ส่วนโยธาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซม เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 119 ข้อที่ 2 (ส่วนโยธา) | 10,000 | อบต. สี่เหลี่ยม | ส่วน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ ดำเนิน การ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 32. | ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดหรือเสียหายจำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซม เช่น การปรับปรุงถนนภายในเขตตำบลสี่เหลี่ยม การเกรดเกลี่ยถนนที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 119 ข้อที่ 2 (ส่วนโยธา) | 100,000 | อบต. สี่เหลี่ยม | ส่วน โยธาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559

ของส่วนราชการในตำบลสี่เหลี่ยม

-ตัวอย่าง-

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ ดำเนิน การ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม/สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมกลุ่มอาชีพในเขตตำบลสี่เหลี่ยม | 50,000 | ตำบล สี่เหลี่ยม | รพ.สต.สี่เหลี่ยมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ“วันกตัญญูมุทิตา ผู้สูงอายุ” | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ “วันกตัญญูมุทิตา ผู้สูงอายุ” | 50,000 | ตำบล สี่เหลี่ยม | รพ.สต.สี่เหลี่ยมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |