**บัญชีโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

* แนวทางการพัฒนาสิ่งสาธารณูโภค สาธารณูปการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/ กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการก่อสร้าง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายกอบ สุมรัมย์ถึงบ้านนายเนียว กิริรัมย์) | 30,000 | ม. 2  บ้านศรีบูรพา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการก่อสร้าง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสมัย อาญาเมืองถึงบ้านนางโสภา มากประโคน) | 60,600 | ม. 4  บ้านสี่เหลี่ยม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/ กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3. | โครงการก่อสร้าง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายฉลอม เกาประโคนถึงบ้านนางขวัญใจ ไทยกลาง) | 135,000 | ม. 5  บ้านสี่เหลี่ยม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการก่อสร้าง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายทะเบียง เกาประโคนถึงบ้านนางชิดชนก เสาวโค) | 280,000 | ม. 6  บ้านสารภี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/ กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5. | โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่ชำรุด | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่ชำรุด | 170,000 | ม. 2  บ้านศรีบูรพา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายมานพ พรหมเอาะถึงบ้านนายเสมียน ออกรัมย์) | 36,700 | ม. 4  บ้านสี่เหลี่ยม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/ กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7. | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก | 200,000 | ม. 1  บ้านไสยา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก (สายบ้านโคกเพชร – โคกตูม) | 200,000 | ม. 3  บ้านโคกเพชรพัฒนา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/ กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9. | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก (จากคลอง1 – คลอง 4) | 43,400 | ม. 4  บ้านสี่เหลี่ยม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก (สายนายจงกล สีวะสุทธิ์ ถึง นานายยงยุทธ สีวะสุทธิ์) | 200,000 | ม. 7  บ้านทุ่งสว่าง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/ กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 11. | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก (สายจากนานายไพรัตน์ ปลีนารัมย์ถึงบ้านนายเวย เรืองรัมย์) | 136,000 | ม. 8  บ้านโคกเพชร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก (สายนายแคน สุดธิถึงบ้านนางเขียว สุดธิ) | 7,900 | ม. 8  บ้านโคกเพชร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/ กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 13. | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก (สายจากบ้านนายเปียน ราชสีมาถึงบ้านนางอ่วม อาจทวีกุล) | 22,100 | ม. 8  บ้านโคกเพชร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก (สายจากบ้านนางสาวิตรี แดงสีถึงทางเข้าวัดโคกเพชร) | 34,000 | ม. 8  บ้านโคกเพชร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/ กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 15. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่ที่ 5 บ้านสี่เหลี่ยม ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่ที่ 5 บ้านสี่เหลี่ยม ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง 120 เมตร (สายนายวินัย เกาประโคน – บ้านนางประณีต กลั่นประโคน) | 65,000 | ม. 5  บ้านสี่เหลี่ยม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์**

**2. ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน**

- แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเพื่อการมีงานทำและเพิ่มรายได้

- แนวทางการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง ตลอดจนเกษตรทฤษฎีใหม่

- แนวทางส่งเสริมการกระจายรายได้แก่ประชาชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/ กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **พื้นที่ดำเนิน การ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|
| 1. | โครงการฝึกอาชีพ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม  เช่น การจัดการฝึกอบรม/ส่งเสริมสนับสนุนด้านเครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดทำโครงการ | 40,000 | อบต.  สี่เหลี่ยม | กอง  สวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์**

**3. ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

- แนวทางการส่งเสริมพัฒนาด้านครอบครัวเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้สูงอายุ

- แนวทางการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพการพัฒนาศักยภาพของสตรี

- แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของหมู่บ้าน

- แนวทางการส่งเสริมการศึกษา

- แนวทางการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพและอนามัย

- แนวทางการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

- แนวทางการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

- แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/ กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **พื้นที่ดำเนิน การ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|
| 1. | โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อโครงการ | 25,000 | เขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม | กอง  สวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/ กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **พื้นที่ดำเนิน การ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|
| 2. | โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของสตรี การลดความรุนแรง เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | 10,000 | เขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม | กอง  สวัสดิการสังคมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ เช่น ช่วยเหลือทุนประกอบอาชีพสิ่งของเครื่องในใช้ต่างๆเท่าที่จำเป็น | 5,000 | เขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม | กอง  สวัสดิการสังคมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/ กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | โครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ“วันกตัญญูมุทิตา ผู้สูงอายุ” | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ “วันกตัญญูมุทิตา ผู้สูงอายุ” | 50,000 | ตำบล  สี่เหลี่ยม | กอง  สวัสดิการสังคมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการของผู้พิการ ผู้สูงอายุในตำบล  สี่เหลี่ยม | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของผู้พิการ และผู้สูงอายุ ในตำบลสี่เหลี่ยม | 15,000 | เขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม | กอง  สวัสดิการสังคมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่คณะผู้บริหาร และสมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตัวแทนกลุ่มอาชีพ ผู้นำหมู่บ้าน ฯลฯ | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ฯลฯ | 200,000 | เขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/ กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. | อุดหนุนกิจการสาธารณกุศลให้แก่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสาธารณะกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ | 10,000 | เขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม | กองสวัสดิการสังคมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าจัดสถานที่ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต่อโครงการฯลฯ | 30,000 | อบต.  สี่เหลี่ยม | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/ กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันเด็กเล็ก และเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 891,220 | อบต.  สี่เหลี่ยม | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสี่เหลี่ยม | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสี่เหลี่ยม | 1,130,559 | อบต.  สี่เหลี่ยม | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในระดับอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 3 แห่ง | 1,904,000 | อบต.  สี่เหลี่ยม | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/ กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12. | โครงการรณรงค์อบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์ ให้แก่เด็กนักเรียน เยาวชน | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์อบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์ให้แก่เด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม ฯลฯ | 20,000 | เขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม | กอง  สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกำจัดยุงลาย | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | 50,000 | เขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | โครงการจัดซื้อสารเคมี  กำจัดลูกน้ำยุงลาย | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงลาย ในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | 50,000 | เขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/ กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15. | โครงการจัดตั้งทีมพ่นเคมีควบคุมโรคพร้อมซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำโครงการ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดตั้งทีมพ่นเคมีเพื่อควบคุมโรคต่างๆ พร้อมทั้งจัดซื้อวัสดุ | 10,000 | เขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกำเนิด สำลี ถุงมือ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | 30,000 | เขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | โครงการให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนรวมทั้งรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 25,000 | เขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/ กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 18. | โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เช่น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ตามที่ได้รับคำสั่ง อบต. สี่เหลี่ยม ฯลฯ  (โดยมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานตามวันเวลาที่กำหนดและผู้ปฏิบัติงานจะต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด) | 360,000 | อบต.สี่เหลี่ยม | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/ กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 19. | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬา  "ประโคนชัยเกมส์ ครั้งที่ 14” เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ | 80,000 | อบต.  สี่เหลี่ยม | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนสัมพันธ์เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาตามโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์กีฬาและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ ฯลฯ | 60,000 | อบต.  สี่เหลี่ยม | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/ กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 21. | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำตำบลสี่เหลี่ยมเพื่อต่อต้าน  ยาเสพติด  "สี่เหลี่ยมเกมส์”  ครั้งที่ 13 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารางวัล ค่าสมนาคุณคณะกรรมการตัดสินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ | 90,000 | อบต.  สี่เหลี่ยม | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | อุดหนุนกิจกรรมแข่งขันกีฬาอำเภอ “ประโคนชัยเกมส์ ครั้งที่ 16” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อำเภอประโคนชัยในการจัดการแข่งขันกีฬาอำเภอ “ประโคนชัยเกมส์ | 30,000 | อบต.  สี่เหลี่ยม | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/ กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 23. | อุดหนุนอำเภอประโคนชัย ในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจังหวัดบุรีรัมย์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมารี ครั้งที่ 28ประจำปี 2562 | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อำเภอประโคนชัยในการจัดการส่งทีมนักฟุตบอลประเพณี จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2561 ตามหนังสืออำเภอประโนชัย ด่วนที่สุด  ที่ บร 0318/ว 399 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 | 15,000 | อบต. | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | โครงการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมงาน “เทศกาลข้าวหอมมะลิ ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย” | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดขบวนรถแห่ ค่าแต่งกายเพื่อส่งธิดาเข้าประกวด ค่าจัดร้าน ฯลฯ | 80,000 | อบต. | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/ กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 25. | โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมเด็กและเยาวชน และสมาชิก อบต. และพนักงานส่วนตำบลด้านจริยธรรมและต่อต้าน  ยาเสพติด | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุในการจัดทำโครงการ ฯลฯ | 60,000 | เขตพื้นที่ อบต.  สี่เหลี่ยม | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง  ประจำปี 2561  ของตำบลสี่เหลี่ยม | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำริ้วขบวน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | 30,000 | เขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม | กอง  การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/ กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 27. | อุดหนุนอำเภอประโคนชัย ในการจัดงานโครงการ “ เทศกาลข้าวหอมมะลิ ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย” | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอำเภอประโคนชัย ด่วนที่สุดที่ บร 0318/ว 1634 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 | 30,000 | อำเภอ  ประโคนชัย | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | อุดหนุนอำเภอประโคนชัยในการจัดทำโครงการงานรัฐพิธี วันสำคัญของทางราชการ ประจำปี 2562 | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอำเภอประโคนชัยในการจัดงานรัฐพิธี วันสำคัญทางศาสนาหรือประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | 10,000 | อำเภอ  ประโคนชัย | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | อุดหนุนจังหวัดบุรีรัมย์ในการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2562 | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับจังหวัดบุรีรัมย์ในการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2562 ตามหนังสืออำเภอประโคนชัย ด่วนที่สุดที่ บร 0018.1/ว3016  ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 | 10,000 | อำเภอ ประโคนชัย | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/ กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 30. | อุดหนุนอำเภอประโคนชัยตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 10,000 | อำเภอ  ประโคนชัย | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอปะโคนชัย ในการขยายไฟฟ้าในเขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม | -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอปะโคนชัย ในการขยายไฟฟ้าในเขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม | 200,000 | เขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/ กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 32. | โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ | 20,000 | เขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม | กองการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | โครงการป้องกันอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ให้กับผู้ใช้ถนนทั้งสายหลักและสายรอง เช่น ค่าอาหารว่างค่าเครื่องดื่มต่างๆ ที่จำเป็น | 10,000 | เขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/ กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 34. | โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพสตรี | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพสตรี ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าจ้างเหมารถทัวร์ ฯลฯ | 95,000 | เขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม | กองสวัสดิการสังคมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอประโคนชัยตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ | 5,000 | เขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/ กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 36. | โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเด็กและยาวชน เพื่อพัฒนาให้เด็กและยาวชนให้มีความรู้ด้านต่างๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าจ้างเหมารถทัวร์ ฯลฯ | 95,000 | เขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม | กองสวัสดิการสังคมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | 50,000 | เขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม | กอง  สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/ กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |
| 38. | อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | 50,000 | เขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม | กอง  สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม | 60,000 | เขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม | กอง  สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/ กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |
| 40. | อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 12,000 | เขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | โครงการจัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงลายในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | 50,000 | เขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม | กอง  สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์**

**4. ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมและกำจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพ

แนวทางการบริหารจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ ที่** | **โครงการ/ กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **พื้นที่ดำเนิน การ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|
| 1. | โครงการส่งเสริมรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอย | -เพื่อจัดกิจกรรมให้ประชาชนสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงปัญหาเรื่องผลกระทบจากขยะต่อสิ่งแวดล้อม | 20,000 | เขตพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์**

**5. ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด**

-แนวทางการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ ที่** | **โครงการ/ กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **พื้นที่ดำเนิน การ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์**

6. **ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร**

แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนสถานที่ปฎิบัติงาน แนวทางส่งเสริมการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาระบบการบริหารงาน แนวทางการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การ

บริหารส่วนตำบลและพัฒนาระบบการบริหารงาน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/ กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ฯลฯ | 350,000 | อบต สี่เหลี่ยม | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการให้ความรู้ในการจัดทำแผนชุมชนและประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์สี่ปีของ อบต.สี่เหลี่ยม | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ในการประชุมประชาคม  เพื่อจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่ากระดาษ เครื่องเขียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ | 25,000 | เขตพื้นที่ อบต.  สี่เหลี่ยม | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/ กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ของคณะผู้บริหาร สมาชิกฯและพนักงานส่วนตำบล | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร | 200,000 | อบต.  สี่เหลี่ยม | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการจัดทำแผนที่ภาษี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ  จัดทำแผนที่ภาษีภายในเขต  พื้นที่ อบต.สี่เหลี่ยม | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ  จัดทำแผนที่ภาษีภายในเขต  พื้นที่ อบต.สี่เหลี่ยม ฯลฯ | 100,000 | ภายในเขต  พื้นที่ อบต.สี่เหลี่ยม | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |